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1. INTRODUCERE
Caietul de sarcini face parte integrantă din documentația de atribuire și constituie ansamblul cerințelor pe bază cărora se elaborează, de către fiecare ofertant, propunerea tehnică și financiară.
Prezentul caiet de sarcini conține specificații privind regulile de bază care trebuie respectate astfel încât potențialii ofertanți să elaboreze propunerea tehnică corespunzătoare cu necesitățile autorității contractante.
Cerințele impuse în continuare sunt minimale. 
Vor fi luate în considerare numai ofertele a căror propunere tehnică presupune asigurarea unui nivel calitativ egal sau superior cerințelor minimale din acest caiet de sarcini.
La întocmirea ofertei, se va lua în calcul orice altă categorie de servicii considerate de către ofertant ca necesare în vederea realizării unei lucrări complete și de calitate.
Ofertantul va asigura evaluările vizuale ale clădirilor, prin personal de specialitate: inspectori evaluator, ingineri supervizori, autorizați inclusiv( dacă este cazul ) pentru cladiri care sunt catalogate ca fiind monumente istorice.

2. CONTEXTUL REALIZĂRII ACESTEI ACHIZIȚII DE SERVICII

2.1 INFORMAȚII DESPRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ	
Autoritate contractantă: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Titularul investiției: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Beneficiarul investiției: Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași este o instituție de învățământ superior cu sediul în mun. Iași, b-dul. Carol I, nr. 11, cod poștal 700506, care are în administrare spații cu destinații didactice, de cercetare, de cazare și de alimentație a studenților. Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași are scopul să genereze şi să promoveze excelenţa în cercetare, în conformitate cu strategia de dezvoltare instituțională, vizând creșterea capacității de cercetare, dezvoltare şi inovare, a competitivității şi vizibilității internaționale.
	Mai multe informații generale se pot obține accesând:www.uaic.ro.

2.2 INFORMAȚII DESPRE CONTEXTUL CARE A DETERMINAT ACHIZIȚIONAREA SERVICIILOR

Denumirea serviciului :

Evaluare vizuală rapida la imobile din patrimoniul Universității ”Al.I. Cuza” din Iași – localitatea Iași – județul Iași
Amplasamentul: -     Localitatea Iași, județul Iași. 
· Localitatea Tulnici, Județul Vrancea
. 
Codurile de clasificare CPV: 
              71313410 – 2 - Evaluare a riscurilor sau a pericolelor pentru construcţii
 71000000 - 8  - Servicii de arhitectură, de construcţii, de inginerie şi de inspecţie
 71319000 – 7 – Servicii de expertiză
 
3. DESCRIEREA SERVICIILOR SOLICITATE

3.1 DESCRIEREA SITUAȚIEI ACTUALE LA NIVELUL AUTORITĂȚII CONTRACTANTE

      Clădirile necesar a fi evaluate visual sunt in patrimoniul Universității „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, și se afla amplasate pe raza Municipiului Iași, dar și în lovcalitatea Tulnici, Dudețul Vrancea.
      Deasemeni unele dintre cladiri sunt încadrate ca monumente istorice ( ex. Casa de oaspeți ”Balmuș” – 1066 – IS – II – m-B-03898 )

3.2 SERVICIILE SOLICITATE: ACTIVITĂȚILE CE VOR FI REALIZATE

Obiectul contractului îl constituie efectuarea ”  Evaluării vizuale rapide ” la un număr de 15 ( cincisprezece ) clădiri, din care una încadrată ca fiind monument istoric, aflate în patrimoniul Universității ”Al.I. Cuza” din Iași . 
Evaluarea vizuala rapidă se va efectua în conformitate cu prevederile :
[bookmark: _Hlk174540263] - Legii 212 / 2022 modificată și completată de Legea 426 / 2023 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor realizată în conformitate cu reglementarea tehnică «Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10-2022», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.231/2022, pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice.

 - Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
 - Indicativului RTC 10/2022, are ca principal scop ierarhizarea clădirilor din punct de vedere al riscului seismic și al punerii în siguranță față de acțiunea seismică.

Astfel, efectuarea activității de evaluare, pentru fiecare clădire presupune parcurgerea minimă a următoarelor etape specifice: 
· Identificarea caracteristicilor clădirii pe baza elementelor de carte tehnică și a inspecțiilor in-situ 
· Relevarea stării tehnice pe baza inspecțiilor in-situ și realizarea unui releveu fotografic 
· Stabilirea expunerii specifice construcției (funcțiune, valoare patrimonială, etc.) 
· Caracteristicile seismice ale amplasamentului 
· Stabilirea nivelului de cunoaștere, funcție de volumul și calitatea informațiilor referitoare la construcție 
· Susceptibilitatea de degradare seismică – Calculul Indicatorului de performanta seismică așteptată 
· Expunerea – Calculul Indicatorului de expunere 
· Calculul Indicatorului de asigurare seismică 
· Calculul indicatorului de prioritizare a investițiilor 
· Întocmirea formularelor specifice evaluării, conform metodologiei 
· Transmiterea bazelor de date 
· Completarea in aplicația electronică. 

Pentru fiecare dintre obiectivele prezentate în Anexa la prezentul Caiet de sarcini , se va asigura obligatoriu efectuarea unei vizite complete pe amplasament și elaborarea unui Raport de Evaluare Vizuală Rapidă Cf. RTC 10/2022 (inclusiv completarea bazelor de date electronice) 

Rapoartele se vor preda conform graficului de lucru stabilit împreună cu beneficiarul, dar nu mai târziu de data 01 Noiembrie 2024. 

Având în vedere faptul că printre cele 15 obiective prezentate în Anexă se regăsesc și monumente istorice, recomandăm ca activitatea de evaluare vizuală rapidă să fie prestată pe cât posibil de specialiști atestați de Institutul Național al Patrimoniului în domeniul protejării monumentelor istorice – specializările G ” Urmărirea comportării în timp și monitorizarea monumentelor istorice”.


4. ABORDARE ȘI METODOLOGIE ÎN CADRUL CONTRACTULUI	

Autoritatea Contractantă impune o abordare specifică în realizarea serviciilor având în vedere că etapele de elaborare pentru realizarea obiectului achiziției sunt reglementate prin legislație specifică. 
	Metodologia prezentată trebuie să corespundă reglementărilor specifice stabilite în domeniu, evidențiind acest lucru în mod concret în Propunerea Tehnică, iar abordarea propusa trebuie sa fie in concordanta cu metodologia propusa.
	Ofertantul trebuie să prezinte în cadrul ofertei tehnice, cel puțin:
· modul de îndeplinire a obiectivelor contractului și a sarcinilor stabilite prin caietul de sarcini; precum și atingerea rezultatelor așteptate;
· modul de abordare care va fi urmat în prestarea serviciilor, inclusiv descrierea conceptului utilizat pentru atingerea obiectivelor contractului.

 
5.PLAN DE LUCRU PENTRU ACTIVITĂȚILE/SERVICIILE SOLICITATE	

Contractantul își va putea face propriul plan de desfășurare a activităților pentru îndeplinirea cerințelor legate de obiectul achiziției și pentru livrarea rezultatului final.





6. LOCUL ȘI DURATA DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR

6.1 LOCUL DESFĂȘURĂRII ACTIVITĂȚILOR
Activitățile solicitate prin prezentul Caiet de Sarcini se vor realiza în cea mai mare parte la sediul Contractantului. Cu toate acestea, scopul Contractului implică și:
i.  Derularea de activități la amplasamentele obiectivelor de investiții menționate în anexă
ii. Interacțiunea cu factori interesați 
iii.  Derularea de activități la sediul Autorității Contractante.
Pentru desfășurarea activităților în cadrul Contractului, Contractantul este responsabil de asigurarea unui mediu de lucru care respecta legislația în materie de muncă și protecția muncii. 
             
 Pentru colectarea de date: mun. Iași,  Blv. Carol I nr. 11, mun. Iași, cod poștal 700506, jud. Iași;
La obiectiv:  Str. Nicolae Titulescu nr 163, localitatea Agigea, jud. Constanța 
 Persoana contact pentru vizitare amplasament : Ovidiu Lupășteanu Tel : 0770.493.514

Pentru ședințe de lucru: mun. Iași,  Blv. Carol I nr. 11, mun. Iași, cod poștal 700506, jud. Iași;


[bookmark: _Toc485643568]6.2 DATA DE ÎNCEPUT ȘI DATA DE ÎNCHEIERE A PRESTĂRII SERVICIILOR SAU DURATAPRESTĂRII SERVICIILOR

Termenul de valabilitate al contractului începe de la data semnării lui de către ambele părţi şi expiră după îndeplinirea de către ambele parți a obligatiilor contractuale.
Durata realizării serviciilor de evaluare rapidă este de 30 de zile calendaristice de la data semnării contractului de ambele părți, dar nu mai târziu de 31.10.2024 .
Predarea tuturor documentaţiilor se va realiza pe bază de proces-verbal de predare primire.

   Nota: 
Toate drepturile de proprietate intelectuală, industrială şi de altă natură asupra documentatiei de evaluare vizuală rapidă elaborată de către Prestator/Contractant vor aparţine/se transferă integral Achizitorului / Beneficiarului.
Prestatorul se obligă să cedeze exclusiv Achizitorului dreptul de autor pentru toată documentația tehnico-economică la data recepției serviciilor prestate. Odată cu cesiunea dreptului de autor se cesionează și dreptul de reproducere și distribuire a foto-copiilor.

Durata de prestare a serviciilor  de evaluare vizuală rapidă se încheie  la data semnării fără obiecțiuni a procesului verbal  de recepție la terminarea serviciilor prestate.

[bookmark: _Toc485643569]7. RESURSELE NECESARE/ EXPERTIZA NECESARĂ PENTRU REALIZAREA ACTIVITĂȚILOR ÎN CONTRACT ȘI OBȚINEREA REZULTATELOR

 7.1. Cerințe referitoare la personalul propus pentru realizarea obiectului contractului 
Ofertantul va nominaliza odata cu oferta tehnică o echipă formată din personal/specialiști cu competențe și experiență dovedite conform legii, capabil să ducă la bun sfârșit sarcinile definite prin prezentul document, astfel încât, în final, să se obțină îndeplinirea obiectivului general al contractului, în condițiile respectării cerințelor de calitate și a termenelor stabilite. Se va prezenta Lista cu personal (inspector/inspectori , inginer supervizor) însoţită cu documentele doveditoare privind personalul responsabil cu evaluarea vizuală rapidă. 
Pentru asigurarea nivelului de calitate al documentelor realizate, din cadrul personalului responsabil pentru îndeplinirea contractului de achiziţie publică vor face parte minim următorii specialisti:
· Specialist atestat conform legislației specifice activității de evaluare vizuală rapidă 

7.2 ALTE CERINȚE LEGATE DE PERSONALUL DIRECT IMPLICAT ÎN PRESTAREA SERVICIILOR

Contractantul are obligația de a asigura personalul adecvat (din punct de vedere al calificării educaționale și profesionale și alocării zilelor de lucru), ca și infrastructura/echipamentele necesare pentru efectuarea eficientă a tuturor activităților enumerate în Caietul de Sarcini și pentru realizarea obiectivelor Contractului din punct de vedere al termenelor, costurilor și nivelului calitativ solicitat.
		Contractantul are obligația de a se asigura că toți experții trebuie să fie independenți și să nu se afle în nici un fel de situație de incompatibilitate cu responsabilitățile acordate lor și/sau cu activitățile pe care le vor desfășura în cadrul Contractului. În plus, pe toată durata de implementare a Contractului, Contractantul are obligația sa ia toate măsurile necesare pentru a preveni orice situație de natură să compromită realizarea cu imparțialitate și obiectivitate a activităților desfășurate pentru realizarea obiectivelor asociate Contractului.
		Contractantul are obligația să se asigure și să urmărească cu strictețe ca oricare dintre experții principali propuși cunosc foarte bine și înțeleg cerințele, scopul și obiectivele Contractului, legislația și reglementările tehnice aplicabile, specificul activităților pe care urmează să le desfășoare în cadrul Contractului precum și a responsabilităților atribuite.
Contractantul are obligația sa se asigure și să garanteze Autorității Contractante că “experții” pe care îi propune sunt disponibili pe întreaga durată a Contractului pentru realizarea activităților prevăzute și obținerea rezultatelor agreate prin intermediul Contractului, indiferent de numărul de zile lucrătoare prevăzute pe expert și/sau perioada de desfășurare a activităților în cadrul Contractului.

Pentru specialiștii nominalizati la efectuarea evaluării vizuale rapide, ofertanții vor prezenta în cadrul propunerii tehnice CV-ul acestora, și diplome de studii și/ sau autorizările necesare valabile la data depunerii ofertei.
Se vor prezenta Declarații de disponibilitate iar pentru persoanele care nu sunt angajați permanenți ai ofertantului se vor prezenta și contractele de colaborare.
În cazul asocierii/subcontractării, se va expune modul de implicare/alocare a resurselor tuturor partenerilor asocierii/subcontractanților.


7.3 INFRASTRUCTURA ȘI RESURSELE DISPONIBILE LA NIVEL DE AUTORITATE CONTRACTANTĂ PENTRU ÎNDEPLINIREA CONTRACTULUI

Pentru colectarea de date: municipiul Iași,  Blv. Carol I nr. 11, mun. Iași, cod poștal 700506, jud. Iași;
La obiectiv: strada Nicolae Titulescu nr 163, localitatea Iași, jud. Iași
Pentru ședințe de lucru: mun. Iași,  Blv. Carol I nr. 11, mun. Iași, cod poștal 700506, jud. Iași;

8.CADRUL LEGAL CARE GUVERNEAZĂ RELAȚIA DINTRE AUTORITATEA CONTRACTANTĂ ȘI CONTRACTANT (INCLUSIV ÎN DOMENIILE MEDIULUI, SOCIAL ȘI AL RELAȚIILOR DE MUNCĂ):

 - Legea nr. 50/1991 (republicată) privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii;
 - Legea 212 / 2022 modificată și completată de Legea 426 / 2023 privind unele măsuri pentru reducerea riscului seismic al clădirilor realizată în conformitate cu reglementarea tehnică «Metodologie de evaluare vizuală rapidă a clădirilor, Indicativ RTC 10-2022», aprobată prin Ordinul ministrului dezvoltării, lucrărilor publice și administrației nr. 3.231/2022, pentru construcțiile cu destinația de unități sau instituții de învățământ în care se desfășoară activități didactice.
 - Legea nr. 422 / 2001 privind protejarea monumentelor istorice 
 - Indicativului RTC 10/2022, are ca principal scop ierarhizarea clădirilor din punct de vedere al riscului seismic și al punerii în siguranță față de acțiunea seismică.



[bookmark: _Toc485643579]9. MANAGEMENTUL/GESTIONAREA CONTRACTULUIȘI ACTIVITĂȚI DE RAPORTARE ÎN CADRUL CONTRACTULUI

Odată cu semnarea contractului reprezentanții părților  vor avea o întâlnire de prezentare și informare în care vor stabili, de comun acord, modul de comunicare pe toată durata derulării contractului și reprezentanții desemnați pentru aceasta. 
Rațiunea managementului contractului este asigurarea că la finalizarea Contractului, Autoritatea Contractantă a obținut ce și-a planificat și poate dovedi îndeplinirea obiectivelor și obținerea beneficiilor documentate în Referatul de Necesitate.
Controlul implică identificarea acțiunilor corective pentru abordarea abaterilor de la Contract constatate de comun acord în cadrul informărilor dintre Contractant și Autoritatea Contractantă, și care se referă la abordări și metodologii utilizate în realizarea serviciilor. În principiu nu se identifică situații care pot conduce la modificări substanțiale ale contractului iar modificările eventuale vor fi conforme cu dispozițiile art. 221 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
În derularea contractului nu există etape intermediare de recepție sau acceptanță a rezultatelor evaluării efectuate de personalul specializat al Contractantului, rezultatul final, materializat în livrabilul ce va fi prezentat Autorității Contractante, va fi predat până la data limită de execuție a contractului.


9.1 GESTIONAREA RELAȚIEI DINTRE CONTRACTANT ȘI AUTORITATEA CONTRACTANTĂ
Instrumentul practic în gestionarea relației dintre Contractant și Autoritatea Contractantă este întâlnirea, care va lua forma întâlnirii de început, a întâlnirilor pentru informarea și monitorizarea progresului, a întâlnirilor de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatului final. 
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuției Contractului și efectuarea plăților către Contractant, conform Contractului.
Contractantul este responsabil pentru execuția la timp a tuturor activităților prevăzute și pentru obținerea rezultatelor stabilite prin Caietul de Sarcini și pentru întreaga coordonare a activităților care fac obiectul Contractului.Autoritatea Contractantă și Contractantul își transmit reciproc notificări de îndată ce una dintre părți devine conștientă de apariția în perioada imediat următoare a unui eveniment sau a unei situații care ar putea:
-să conducă la întârzierea predarii, generând nerespectarea termenului de finalizare a serviciilor din Contract,
-să afecteze activitatea Autorității Contractante.


9.2.RAPORTĂRI ŞI DOCUMENTE PREZENTATE DE CONTRACTANT
Autoritatea Contractantă este responsabilă pentru derularea procedurii de atribuire a Contractului, monitorizarea execuţiei Contractului şi efectuarea plăţilor către Contractant, conform Contractului şi a Planului de lucru al activităţilor acceptat.
Gestionarea relaţiei dintre Contractant şi Autoritatea Contractantă se face prin: 
- întâlnirea de început, de demarare a activităţilor în Contract - va avea loc după intrarea în vigoare a Contractului, va fi organizată de autoritatea contractantă la sediul acesteia;
- întâlniri pentru monitorizarea progresului - organizate săptămânal de către Autoritatea Contractantă, pe întreaga durată a Contractului, la sediul Autorităţii Contractante sau la şantier;
- întâlniri de lucru sau întâlniri pentru acceptarea rezultatelor parţiale şi a rezultatului final al Contractului - organizate la solicitarea şi/de către Contractant, pe întreaga durată a Contractului, la sediul Autorităţii Contractante sau la şantier;
Toate documentele (scrise sau desenate) prezentate de Contractant Autorităţii Contractante trebuie să fie în limba română.
Contractantul va furniza fişierele editabile (dwg, docx, xlsx, şi pdf) ale tuturor documentelor tehnice ale Contractului, însoțite de forma scanată a documentelor întocmite.


[bookmark: _Toc267781930][bookmark: _Toc268280008][bookmark: _Toc467053988][bookmark: _Toc485643582]9.3.ACCEPTAREA REZULTATELORPARȚIALEȘI FINALE ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul contractului finalizate în momentul în care:
1. Contractantul a realizat toate activitățile planificate a fi realizate până la data finalizării și toate cerințele cuprinse în Caietul de sarcini au fost îndeplinite. Finalizarea activităților este asimilată cu realizarea tuturor activităților necesare în conformitate cu prevederile Caietului de sarcini, astfel încât Autoritatea Contractantă să poată utiliza documentația tehnică conform scopului și prevederilor legale aplicabile;
2. Contractantul a remediat toate defectele care au fost identificate ca reprezentând un impediment pentru Autoritatea Contractantă în utilizarea documentației tehnice elaborate în cadrul contractului subsecvent. Defectul este considerat ca fiind o parte a rezultatului serviciilor, respectiv a documentației tehnice, care nu este în conformitate cu legea și cu reglementările tehnice aplicabile, precum și cerințele Caietului de sarcini;
3. Toate documentațiile tehnice elaborate au fost aprobate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în contract, fapt ce rezultă din procesul verbal de receptie eliberat la finalul prestării serviciilor.


9.4 FINALIZAREA SERVICIILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI
Autoritatea Contractantă va considera serviciile din cadrul Contractului finalizate în momentul în care:
a.	toate cerințele cuprinse în Caietul de Sarcini au fost îndeplinite;
b.	rezultatele au fost aprobate/recepționate de Autoritatea Contractantă, pe baza cerințelor incluse în Contract.
Recepţia documentaţiei:
Predarea tuturor documentaţiilor se va realiza pe bază de proces-verbal de predare/primire având anexat și un borderou cu piesele scrise şi desenate, numărul lor şi alte date şi elemente necesare. 
Recepția documentațiilor se va efectua la sediul autorității contractante pe baza documentației întocmite de Prestator după predarea efectivă a acesteia pentru fiecare din fazele contractului. 
Predarea documentațiilor se va face atât în format scris (3 exemplare originale: cu semnături olografe și ștampile în original) cât și în format electronic (1 CD care va conține un exemplar original scanat în format .pdf).
Documentaţia se consideră recepţionată după analizarea și verificarea acesteia de către Autoritatea Contractantă, pe bază de Proces verbal de recepție.

10. EFECTUAREA PLĂȚILOR ÎN CADRUL CONTRACTULUI
	
Modalităţi de plată:
-Preţul contractului este ferm;
-Achizitorul nu acordă avans prestatorului;
Conform Legii 139/2022, contractantul are obligația de a emite facturi electronice și de a le transmite Autorității contractante prin sistemul national privind facture electronica  RO e-factura. Termenul de plata este:
a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractantă din sistemul RO e-factura, dacă recepția serviciilor este anterioară acestei date;
b) 30 de zile calendaristice de la data recepției serviciilor dacă factura electronică este disponibilă spre descărcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date.

După predarea şi achitarea preţului contractului, documentațiile elaborate se consideră proprietatea Universității ”Alexandru Ioan Cuza” din Iași şi pot fi utilizate de acesta, total sau parţial, în activităţile pentru care are competenţe.

11.METODOLOGIA DE EVALUARE A OFERTELOR PREZENTATE

Având în vedere dispoziţiile art. 187 alin. 1, alin. 2 şi alin. 3 lit. a) din Legea nr. 98/2016 a achiziţiilor publice, pentru atribuirea prezentului contract, autoritatea contractantă utilizează, pentru determinarea ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, criteriul de atribuire – „ cel mai bun raport calitate-preț”.
Factorii de evaluare sunt asociaţi unor extinderi ale cerinţelor minime obligatorii stabilite prin caietul de sarcini, avantajul urmărit fiind în corelaţie cu valori superioare ale nivelurilor de calificare şi/sau experienţă profesională prezentate de experţii-cheie, ce fac obiectul factorilor de evaluare, faţă de nivelul minim ce trebuie îndeplinit pentru ca propunerea tehnică să fie declarată conformă.
Adjudecarea se va face in favoarea ofertantului care indeplineste specificatiile tehnice minime/obligatiile așa cum au fost stabilite în Caietul de sarcini și care are punctajul cel mai bun.

12.INFORMAȚII SUPLIMENTARE 

Modul de prezentare a ofertei tehnice:
Propunerea tehnică va fi redactată conform cerințelor documentației de atribuire/caiet de sarcini, inclusiv a documentațiilor anexate și trebuie să permită identificarea cu ușurință a corespondenței cu specificațiile tehnice minime solicitate. Propunerea tehnică va fi întocmită prin însușirea specificațiilor din caietul de sarcini.

Propunerea tehnică se va întocmi astfel încât să rezulte că sunt îndeplinite şi asumate în totalitate cerinţele documentaţiei de atribuire.
Propunerea tehnică elaborată de ofertant va respecta în totalitate Responsabilităţile Contractantului din prezentul Caiet de Sarcini, precum şi legislatia aflată în vigoare în domeniul construcţiilor și în special cu destinația de spații de învățământ.

Propunerea tehnică va conține:

- Descrierea serviciilor ofertate în asa fel încât să corespundă cu necesitățile achizitorului formulate la nivelul Caietului de Sarcini;
- Descrierea modului de realizare a serviciilor de evaluare vizuală rapidă
- Lista experților și specialiștilor, puși la dispoziția contractului și autorizațiile acestora de a presta servicii de verificare pe domenii de competentă;
-Nominalizarea activităților și sarcinilor concrete care vor fi încredințate personalului implicat în îndeplinirea contractului;
- Graficul de execuție a serviciilor de proiectare;
Oferta are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate, trebuie sa fie semnată, pe propria răspundere, de către ofertant sau de către o persoană împuternicită legal de către acesta. 
Oferta trebuie să conțină propunerea tehnică pentru serviciile care fac obiectul documentației de atribuire pentru care se ofertează, în caz contrar aceasta va fi considerată neconformă. 
Orice referire din cuprinsul prezentei documentații de atribuire (inclusiv a caietului de sarcini), prin care se indică o anumită origine, sursa, producție, un procedeu special, o marcă de fabrică sau de comert, un brevet de invenție și/sau o licență de fabricație se va citi și interpreta ca fiind însoțită de mențiunea “sau echivalent”.
Ofertantul va indica în mod distinct, motivat, care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală, în baza legislației aplicabile. Lipsa acestor indicații clare și distincte presupune că documentele nu sunt confidențiale. 
Se recomandă operatorilor economici interesați, vizitarea amplasamentelor pentru a evalua pe proprie răspundere, cheltuială și risc, datele necesare pentru elaborarea ofertei.
[bookmark: _GoBack]Ofertanții pot solicita vizionarea amplasamentelor, în vederea culegerii tuturor datelor tehnice și efectuării propriilor măsurători necesare elaborării ofertelor, printr-o solicitare adresată achizitorului, premergătoare depunerii ofertelor.

 Modul de prezentare a propunerii financiare:
Propunerea financiară se va exprima în lei, fără TVA. 
Propunerea financiară are caracter ferm și obligatoriu, din punctul de vedere al conținutului pe toată perioada de valabilitate. 


Garanţia de bună execuţie:

Prestatorul se obligă să constituie garanţia de bună execuţie a contractului în cuantum de 5% din valoarea fără TVA a contractului  și se constituie în conformitate cu prevederile art. 154 din Legea nr. 98/2016 cu modificările și completările ulterioare prin:
1. virament bancar în contul RO02TREZ4065005XXX000411, Trezoreria Iaşi (CF:4701126);
1. instrumente de garantare emise în condiţiile legii astfel: 
(i) scrisori de garanţie emise de instituţii de credit bancare din România sau din alt stat; 
(ii) scrisori de garanţie emise de instituţii financiare nebancare din România sau din alt stat pentru achiziţiile de lucrări a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 40.000.000 lei fără TVA şi respectiv pentru achiziţiile de produse sau servicii a căror valoare estimată este mai mică sau egală cu 7.000.000 lei fără TVA; 
(iii) asigurări de garanţii emise: 
– fie de societăţi de asigurare care deţin autorizaţii de funcţionare emise în România sau într-un alt stat membru al Uniunii Europene şi/sau care sunt înscrise în registrele publicate pe site-ul Autorităţii de Supraveghere Financiară, după caz; 
– fie de societăţi de asigurare din state terţe prin sucursale autorizate în România de către Autoritatea de Supraveghere Financiară; 
c)depunerea la casierie a unor sume în numerar dacă valoarea este mai mică de 5.000 lei; 
d)combinarea a două sau mai multe dintre modalităţile de constituire prevăzute la lit. a)-c), menționate mai sus.

În cazul în care garanția de bună execuție este constituită printr-un instrument de garantare, perioada de valabilitate a acestuia trebuie să acopere atât durata de execuție a contractului cât și perioada de garanție acordată lucrărilor. Instrumentul de garantare trebuie să prevadă următoarele :
	-dreptul autorității contractante de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, oricând 
pe parcursul îndeplinirii contractului de achiziție publică, în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu își îndeplinește din culpa sa obligațiile asumate prin contract ;
	-să prevadă ca plata contravalorii prejudiciului creat se va executa necondiționat, respectiv la solicitarea autorității contractante privind pretențiile acesteia (pe baza declarației acesteia cu privire la culpa persoanei garantate), în care se precizează inclusiv modul de calcul al prejudiciului.

Contractantul are obligatia de a constitui Garantia de buna executie a contractului in perioada convenita in contract, nu mai târziu de 5 (cinci) zile lucrătoare de la semnarea contractului de ambele părți si va transmite autoritatii contractante dovada constituirii garantiei de buna executie cel mai tarziu in ziua urmatoare constituirii acesteia. 
În cazul neconstituirii garanţiei de bună execuţie de către Contractant, în termenul stabilit prin contract,  Autoritatea contractantă: poate rezilia contractul  fără nici o formalitate prealabilă şi fără intervenţia instanţei de judecată, aceasta  având dreptul de a pretinde plata de daune-interese.
Garanția de bună execuție se constituie de către Prestator în scopul asigurării Achizitorului de îndeplinirea cantitativă, calitativă și în perioada convenită a contractului.
            Achizitorul are dreptul de a emite pretenții asupra garanției de bună execuție, în limita prejudiciului creat, dacă prestatorul nu își execută, execută cu întârziere sau execută necorespunzător obligațiile asumate prin prezentul contract. Anterior emiterii unei pretenții asupra garanției de bună execuție, achizitorul are obligația de a notifica acest lucru prestatorului, precizând totodată obligațiile care nu au fost respectate. 
Achizitorul se obligă să restituie garanția de bună execuție prestatorului in în termen de 14 zile de la data îndeplinirii de către contractant a obligațiilor asumate prin contractul de achiziție conform prevederilor art. 1542 al (3) lit. b) din Legea nr. 98/2016  cu modificările și completările ulterioare.

De fiecare dată când preţul contractului este modificat în sensul suplimentării acestuia, Contractantul are obligaţia de a completa garanţia de bună execuţie în corelaţie cu noua valoare a contractului de achiziţie publică, în termen de 5 (cinci) zile lucrătoare, de la modificare.
În cazul prelungirii duratei Contractului, Contractantul este obligat să prelungească în mod corespunzător garanţia de bună execuţie.

În orice moment, pe perioada derulării Contractului, Garanţia de bună execuţie trebuie să reprezinte cuantumul de 5 %, din valoarea Contractului, fără TVA.

13.ANEXE:

-Anexa obiective supuse evaluarii vizuale rapide ;
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ANEXA


LISTA IMOBILELOR
EVALUARE VIZUALĂ RAPIDĂ


	Nr.
Crt/

	Denumire obiectiv
	Identificarea imobilului /
	Valoare estimată
( lei 
fără TVA)

	
	
	Judeţ / localit. /
Strada,nr
	Anul in care s-a construit clădirea / soluție constructivă/caracteristici tehnice 
	Gradul de asigurare la acţiuni seismice/ Risc seismic/
Destinație / DNF
	Propunere pentru expertizare 
Sc / Sd 
Categ de import
	

	0
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1
	Corp G

	Iaşi, Iaşi, B-dul
Carol I,24
	1924

D+P  ,

Zidărie cărămidă   plină 
	Risc seismic neverificat
Construcție ptr activități didactice -
 Săli curs studenţi străini
40-60 ani
	2024

613 / 1210 (mp)

”C”
	

	2
	

Casa ,,Miclescu"


	Iaşi, Iaşi, Pinului,2
	1916

P/

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic neverificat
Construcție pentru activități de cercetare
40-60 ani
	2024

332 / 332(mp)

”C”
	

	3
	Şcoala Junior

	Iaşi, Iaşi, Str.Păcurari,9
	1959 

S+P/

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic-
Neverificat
Construcție pentru activități didactice ciclu primar
40-60 ani
	2024

367 / 405 (mp)

”C”
	

	4
	Grădiniţa Junior

	Iaşi, Iaşi, str Titu Maiorescu,nr 15
	1959

P/

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic-
Neverificat
Construcție pentru activități didactice preșcolare
40-60 ani
	2024

157 / 157 (mp)

”C”
	

	5
	
Casa de oaspeţi 
„ Balmuş"



	Iaşi, Iaşi, Aleea
Ghica
Vodă,40
	1930

S+P+1E+M/

Zidărie cărămidă plină 

	Risc seismic neverificat
Cladire monument istoric  
1066- IS-II-m-B-03898 
Cladire activități de cazare
40-60 ani
	2024

126 / 417 (mp)

”C”
	

	



6
	Sera ptr. Spaţii verzi Pushkin

	Iaşi, Iaşi, B-dul.
Carol 1,17
	1921

 P+M/
Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic-
neverificat
Cladire ptr activitati de cercetari botanice 
40-60 ani
	

2024

82 / 132(mp)

”C”
	

	7
	Pavilion Cercetare
Sere
	Iaşi, Iaşi, Dumbrava Roşie,5-7
	1967

 S+P+1E

Zidărie cărămidă plină 
	Risc seismic neverificat 
Cladire ptr activitati de cercetari botanice 
40-60 ani 
	2024 

413 / 848(mp)

”C”
	

	8
	Cămin Cadre didactice
-G4-
	Iaşi, Iaşi, 
B-dul. N. Iorga  , nr. 32A
	1973
Tr. A, Tr. B 
S + P + 4E 
	Risc seismic-
Neverificat
Cladire activități de cazare
40-60 ani
	2024

 695/3560

”C”
	

	9
	Cămin Studențesc nr 10

	Iaşi, Iaşi, Str. Codrescu,12
	1961

P+3E/

Zidărie cărămid plină 
	Risc seismic neverificat
Clădire activități de cazare studenți
40-60 ani
	2024

971 / 3884(mp)

”C”
	

	10
	Cămin Studențesc nr 11

	Iaşi, Iaşi, Str. Gh. Asachi,7
	1976

D+P+3E/

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic neverificat 
Clădire activități de cazare studenți
40-60 ani
	2024

690 /  4140 (mp)

”C”
	

	11
	Cămin Studențesc nr 12

	Iaşi, Iaşi, Str. Codrescu,13
	1966

P+4E

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic neverificat
Clădire activități de cazare studenți

40-60 ani
	2024

953 / 4762 
(mp)
”C”
	

	12
	Cămin Studențesc nr 13
	Iaşi,Iaşi, Str. Gh. Asachi,17
	1961
 D+P+3E
Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic neverificat
Clădire activități de cazare studenți
40-60 ani
	2024
810 / 3240 + subsol 532 
3772 (mp)
”C”
	

	13
	Clădiri C1 + C2 – Liceul Universitatii ”Al.I.Cuza” din Iași, 

	Iaşi, Iaşi,
Str Codrescu,
nr. 6
	P
Zidărie cărămidă    plină 

	Risc seismic neverificat

40-60 ani
	2024
C1= 541 mp
 C3 = 328 mp
”C”
	

	14
	Sediu-
Staţiunea de Cercetări pentru Acvacultură şi Ecologie Acvatică
	Iaşi, Iaşi, Sos.
Ciurea, km 5
	1961

P+1E
Zidărie cărămidă

( Statie de pompe + Hală+Sediu+ Garaj+ Punct Termic)
	Risc neverificat

Cladire ptr activitati de cercetare în acvacultura. 

40-60 ani
	2024
 44,35/44,35+ 2559,20/2559,20 + 192,15 / 192,15 + 312,73 / 312,73 + 125,49 / 125,49 
= 3430 mp 
” C ”
	

	15
	Clădire
Staţiunea de Cercetare şi Practică Studenţească „Simion Mehedinţi”, Tulnici

	Vrancea,Tulnici
	1960 

P+1E/

Zidărie cărămidă plină
	Risc seismic
Neverificat
Cladire ptr activitati practice si cazare studenti

40-60  ani
	2024

       75 / 150
187,08 / 187,08   
         
337,08 (mp)

”C”
	






Direcţia Tehnică
Ing. Prisecaru Dorina

         Intocmit,
Ing. Lupășteanu Ovidiu
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